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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ул.  Нефтяников 13-а, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра(Тюменская область), 628602
Телефон:  (3466) 24-51-59, 24-48-92 Телефакс: (3466) 24-28-75, электронная почта: Sp@n-vartovsk.ru
	
от  02 марта 2016 № 16/02



Заключение 
на проект постановления администрации города «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 28.06.2013 № 1304 « «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкции объектов города Нижневартовска на 2014 – 2020 годы»



Настоящее заключение подготовлено в соответствии с полномочиями контрольно-счетного органа муниципального образования - Счетной палаты города Нижневартовска, установленными в пункте 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 02.07.2013 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и в статье 10 приложения к решению Думы города Нижневартовска №154 от 22.12.2011 года «О контрольно-счетном органе муниципального образования - счетной палате города Нижневартовска». 
Оценкой предоставленных на экспертизу материалов на предмет соответствия требованиям действующего законодательства и иным актам органов местного самоуправления было установлено:
Согласно пункту 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
· муниципальные программы утверждаются местной администрацией муниципального образования.
· порядок формирования и реализации муниципальных программ устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.
В соответствии с пунктами 5.1, 5.3, 5.4 Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Нижневартовска, утвержденного постановлением Администрации города Нижневартовска от 11.01.2016 №2 (далее - Порядок формирования и реализации программ города):
· муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы города о бюджете города (корректировке) не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;
· в случае доведения департаментом финансов администрации города до ответственных исполнителей (соисполнителей муниципальных программ) дополнительных объемов бюджетных ассигнований из бюджетов других уровней в конце финансового года позднее даты последнего в текущем году заседания Думы города по вопросу внесения изменений в бюджет города изменения в муниципальные программы утверждаются муниципальным правовым актом города Нижневартовска не позднее 1 марта следующего года;
· изменения в муниципальные программы, а также решения о прекращении реализации муниципальных программ утверждаются муниципальным правовым актом города Нижневартовска без одобрения Думой города.
[bookmark: sub_36]В результате финансово-экономической оценки установлено следующее.
Отделом координации строительного комплекса администрации города Нижневартовска представлено финансово-экономическое обоснование принимаемых решений в составе пояснительной записки.
Изменения в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкции объектов города Нижневартовска на 2014 – 2020 годы» (далее по тексту - Программа) и представленных одновременно с ними материалов вносятся:
1) в связи с новыми требованиями Порядка формирования и реализации программ города, в соответствии с которыми: 
· скорректированы задачи, основные программные мероприятия и показатели эффективности программы;
2) в целях приведения объема финансирования муниципальной программы на 2016 год в соответствие с решением Думы города от 27.11.2015 №908 «О бюджете города Нижневартовска на 2016 год»;
3) в целях приведения объема финансирования муниципальной программы на 2015 год в соответствие с изменением сводной бюджетной росписи (уведомление департамента финансов администрации города от 21.12.2015) по причине уменьшения субсидии автономного округа на 7032,00 тыс. рублей;
4) изменения запланированного объема средств на 2017-2020 годы в соответствии с корректировкой бюджетных инвестиций на 2016 год и с учетом вновь утвержденных сроков строительства объектов, предусмотренных государственными программами, в том числе:
· исключен из задачи 2 «Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства для обеспечения надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры» объект строительства «Газоснабжение города Нижневартовска на развитие города до 2010 года. Второй источник газоснабжения и кольцевой газопровод для газораспределительной системы города. Пусковой комплекс 1» с объемом средств 148 900,00 тыс. рублей;
· исключен из задачи 3 «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования» объект «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 17П. Старый Вартовск, 3 очередь строительства» с объемом средств 12 000,00 тыс. рублей.
· дополнена задача 3 «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования» объектом «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест в квартале N 18 г. Нижневартовска» с объемом средств 892 209,40 тыс. рублей;
· исключены два объекта: «Культурно-зрелищный центр в Старом Вартовске по улице Заводской» (9 000,00 тыс. рублей), «МУ "Центр национальных культур" (ПК 3)» (8 600,00 тыс. рублей) из задачи 3 Программы.
В результате внесенных изменений общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Программой, уменьшился на 219 474,52 тыс. рублей и составил 8 379 360,92 тыс. рублей.
Таким образом, внесение изменений в Программу относится к полномочиям Администрации города и осуществлено в соответствии с требованием законодательства за исключением изменений, связанных с уточнением объема бюджетных ассигнований 2015 года, которые вносятся с нарушением срока, установленного пунктом 5.4. Порядка формирования и реализации программ города, а именно позже 1 марта 2016 года.



Председатель
Счетной палаты	 города				                         С.П.Суханова
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